**MODÈLE DE PLAN D’EXÉCUTION D’UN PROJET D’INGÉNIERIE **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS |  |
| LIVRABLE DU PROJET |  |
| ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION |  |
| DATE DE DÉBUT | 00/00/0000 | DATE DE FIN | 00/00/0000 | AVANCEMENT GÉNÉRAL | 0 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOM DE LA TÂCHE** | **ATTRIBUÉ À** | **DATE DE DÉBUT** | **DATE DE FIN** | **DURÉE** en jours | **STATUT** | **COMMENTAIRES** |
| Définition de la réunion de lancement | Alex B. | 02/09 | 03/09 | 2 | Terminé |   |
| Définition des objectifs | Frank C. | 03/09 | 07/09 | 5 | Terminé |   |
| Exigences détaillées | Jacob S. | 07/09 | 12/09 | 6 | Terminé |   |
| Exigences en matière de matériel | Jacob S. | 09/09 | 11/09 | 3 | En retard |   |
| Plan final des ressources | Jacob S. | 11/09 | 15/09 | 5 | En cours |   |
| Dotation en personnel | Alex B. | 16/09 | 17/09 | 2 | En cours |   |
| Exigences techniques | Frank C. | 17/09 | 21/09 | 5 | Non commencé |   |
| Développement de base de données | Shari W. | 22/09 | 24/09 | 3 | Non commencé |   |
| Développement d’API | Shari W. | 23/09 | 27/09 | 5 | Non commencé |   |
| Client de l’interface utilisateur | Alex B. | 25/09 | 29/09 | 5 | Non commencé |   |
| Tests | Kennedy K. | 24/09 | 02/10 | 9 | Non commencé |   |
| Développement terminé | Jacob S. | 02/10 | 05/10 | 4 | Non commencé |   |
| Configuration matérielle | Alex B. | 05/10 | 07/10 | 3 | Non commencé |   |
| Tests du système | Kennedy K. | 06/10 | 09/10 | 4 | Non commencé |   |
| **Lancement** |   | 10/10 | 10/10 | 1 | Non commencé |   |

**MODÈLE DE PLAN D’EXÉCUTION D’UN PROJET D’INGÉNIERIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS |  |
| LIVRABLE DU PROJET |  |
| ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION |  |
| DATE DE DÉBUT | 00/00/0000 | DATE DE FIN | 00/00/0000 | AVANCEMENT GÉNÉRAL | 0 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOM DE LA TÂCHE** | **ATTRIBUÉ À** | **DATE DE DÉBUT** | **DATE DE FIN** | **DURÉE** en jours | **STATUT** | **COMMENTAIRES** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques. |