**MODÈLE DE PLAN D’EXÉCUTION POUR UN PROJET LOGICIEL [A blue background with white text

Description automatically generated](https://fr.smartsheet.com/try-it?trp=17952&utm_language=FR&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Software+Project+Execution+Plan-word-17952-fr&lpa=ic+Software+Project+Execution+Plan+word+17952+fr)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PROJET |  | | | CHEF DE PROJETS |  |
| LIVRABLE DU PROJET |  | | | | |
| ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION |  | | | | |
| DATE DE DÉBUT | 00/00/0000 | DATE DE FIN | 00/00/0000 | AVANCEMENT GÉNÉRAL | 0 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOM DE LA TÂCHE** | **ATTRIBUÉ À** | **DATE DE  DÉBUT** | **DATE DE  FIN** | **DURÉE**  en jours | **% D’AVANCEMENT** | **STATUT** | **NOTES** |
| SPRINT 1 | Kelly E. | 28/06 | 02/07 | 5 | 100 % | Terminé |  |
| Tâche 1 | Wendell B. | 28/06 | 28/06 | 1 | 100 % | Terminé |  |
| Tâche 2 | Kelly E. | 30/06 | 02/07 | 3 | 100 % | Terminé |  |
| SPRINT 2 | Sébastien R. | 01/07 | 14/07 | 14 | 50 % | En cours |  |
| Tâche 1 | Dom P. | 01/07 | 03/07 | 3 | 100 % | Terminé |  |
| Tâche 2 | Kelly E. | 02/07 | 07/07 | 6 | 85 % | En retard |  |
| Tâche 3 | Dom P. | 05/07 | 08/07 | 4 | 0 % | En attente |  |
| Tâche 4 | Kelly E. | 07/07 | 14/07 | 8 | 15 % | En cours |  |
| SPRINT 3 | Kelly E. | 15/07 | 22/07 | 8 | 0 % | Non commencé |  |
| Tâche 1 | Dom P. | 15/07 | 16/07 | 2 | 0 % | Non commencé |  |
| Tâche 2 | Wendell B. | 17/07 | 19/07 | 3 | 0 % | Non commencé |  |
| Tâche 3 | Sébastien R. | 20/07 | 22/07 | 3 | 0 % | Non commencé |  |

**MODÈLE DE PLAN D’EXÉCUTION POUR UN PROJET LOGICIEL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PROJET |  | | | CHEF DE PROJETS |  |
| LIVRABLE DU PROJET |  | | | | |
| ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION |  | | | | |
| DATE DE DÉBUT | 00/00/0000 | DATE DE FIN | 00/00/0000 | AVANCEMENT GÉNÉRAL | 0 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOM DE LA TÂCHE** | **ATTRIBUÉ À** | **DATE DE  DÉBUT** | **DATE DE  FIN** | **DURÉE**  en jours | **% D’AVANCEMENT** | **STATUT** | **NOTES** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**  Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques. |