[A blue background with white text

Description automatically generated](https://fr.smartsheet.com/try-it?trp=17080&utm_language=FR&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Sample+Project+Action+Plan-word-17080-fr&lpa=ic+Sample+Project+Action+Plan+word+17080+fr)**EXEMPLE DE MODÈLE DE PLAN D’ACTION DE   
PROJET**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PROJET | | | | | | | | | |
| Projet bêta | | | | | | | | | |
| GESTIONNAIRE DE PROJETS | | | | | DATE DU JOUR | | | | |
| Brent Williams | | | | | JJ/MM/AA | | | | |
| OBJECTIF 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Énoncé/description Objectif 1 | | | | | | | | | | |
| DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES | |
| **Conception et lancement du projet** | Ira M. | Moyenne | Terminé |  | |  |  |  |  | |
| *Charte du projet* | Sally J. | Élevée | Terminé | 30/09 | | 02/10 |  |  |  | |
| *Révisions de la charte* | Sally J. | Moyenne | En attente | 05/10 | | 09/10 |  |  |  | |
| *Recherche* | Maria S. | Faible | En cours | 12/10 | | 12/10 |  |  |  | |
| *Projections* | Ira M. | Faible | Terminé |  | |  |  |  |  | |
| *Parties prenantes* | Ira M. | Élevée | En cours |  | |  |  |  |  | |
| *Directives* | Sally J. | Moyenne | En cours | 07/10 | | 12/10 |  |  |  | |
| *Lancement du projet* | Sally J. | Moyenne | En cours | 12/10 | | 14/10 |  |  |  | |
|  | Maria S. | Faible | Terminé | 13/10 | | 16/10 |  |  |  | |
|  | Sally J. | Moyenne | En attente | 17/10 | | 18/10 |  |  |  | |
|  |  | Faible | En cours |  | |  |  |  |  | |
| OBJECTIF 2 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Énoncé/description Objectif 2 | | | | | | | | | | |
| DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES | |
| **Définition et planification du projet** | Ira M. | Moyenne | Terminé |  | |  |  |  |  | |
| *Établissement du périmètre et des objectifs* | Sally J. | Élevée | Terminé | 30/09 | | 02/10 |  |  |  | |
| *Budget* | Sally J. | Moyenne | En attente | 05/10 | | 09/10 |  |  |  | |
| *Plan de communication* | Maria S. | Faible | En cours | 12/10 | | 12/10 |  |  |  | |
| *Gestion des risques* | Ira M. | Faible | Terminé |  | |  |  |  |  | |
| *Établissement du périmètre et des objectifs* | Ira M. | Élevée | En cours |  | |  |  |  |  | |
| *Budget* | Sally J. | Moyenne | En cours | 07/10 | | 12/10 |  |  |  | |
| *Plan de communication* | Sally J. | Moyenne | En cours | 12/10 | | 14/10 |  |  |  | |
|  | Maria S. | Faible | Terminé | 13/10 | | 16/10 |  |  |  | |
|  | Sally J. | Moyenne | En attente | 17/10 | | 18/10 |  |  |  | |
|  |  | Faible | En cours |  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTIF 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Énoncé/description Objectif 3 | | | | | | | | |
| DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES |
| **Lancement et exécution du projet** | Ira M. | Moyenne | Terminé |  |  |  |  |  |
| *Statut et suivi* | Sally J. | Élevée | Terminé | 30/09 | 02/10 |  |  |  |
| *Indicateurs clés de performance (ICP)* | Sally J. | Moyenne | En attente | 05/10 | 09/10 |  |  |  |
| *Supervision* | Maria S. | Faible | En cours | 12/10 | 12/10 |  |  |  |
| *Prévisions* | Ira M. | Faible | Terminé |  |  |  |  |  |
| *Actualisations du projet* | Ira M. | Élevée | En cours |  |  |  |  |  |
| *Actualisations des diagrammes* | Sally J. | Moyenne | En cours | 07/10 | 12/10 |  |  |  |
|  | Sally J. | Moyenne | En cours | 12/10 | 14/10 |  |  |  |
|  | Maria S. | Faible | Terminé | 13/10 | 16/10 |  |  |  |
|  | Sally J. | Moyenne | En attente | 17/10 | 18/10 |  |  |  |
|  |  | Faible | En cours |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTIF 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Énoncé/description Objectif 4 | | | | | | | | |
| DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES |
| **Supervision/performances du projet** | Ira M. | Moyenne | Terminé |  |  |  |  |  |
| *Charte du projet* | Sally J. | Élevée | Terminé | 30/09 | 02/10 |  |  |  |
| *Révisions de la charte* | Sally J. | Moyenne | En attente | 05/10 | 09/10 |  |  |  |
| *Recherche* | Maria S. | Faible | En cours | 12/10 | 12/10 |  |  |  |
| *Projections* | Ira M. | Faible | Terminé |  |  |  |  |  |
| *Parties prenantes* | Ira M. | Élevée | En cours |  |  |  |  |  |
| *Directives* | Sally J. | Moyenne | En cours | 07/10 | 12/10 |  |  |  |
| *Lancement du projet* | Sally J. | Moyenne | En cours | 12/10 | 14/10 |  |  |  |
|  | Maria S. | Faible | Terminé | 13/10 | 16/10 |  |  |  |
|  | Sally J. | Moyenne | En attente | 17/10 | 18/10 |  |  |  |
|  |  | Faible | En cours |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTIF 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Énoncé/description Objectif 5 | | | | | | | | |
| DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES |
| **Leçons tirées du projet** | Ira M. | Moyenne | Terminé |  |  |  |  |  |
| *Révision* | Sally J. | Élevée | Terminé | 30/09 | 02/10 |  |  |  |
|  |  | Moyenne | En attente | 05/10 | 09/10 |  |  |  |
|  |  | Faible | En cours | 12/10 | 12/10 |  |  |  |
|  |  | Faible | Terminé |  |  |  |  |  |
|  |  | Élevée | En cours |  |  |  |  |  |
|  |  | Moyenne | En cours | 07/10 | 12/10 |  |  |  |
|  |  | Moyenne | En cours | 12/10 | 14/10 |  |  |  |
|  |  | Faible | Terminé | 13/10 | 16/10 |  |  |  |
|  |  | Moyenne | En attente | 17/10 | 18/10 |  |  |  |
|  |  | Faible | En cours |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**  Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques. |