[A blue background with white text

Description automatically generated](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=77105&utm_language=JP&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Sample+Project+Action+Plan-word-77105-jp&lpa=ic+Sample+Project+Action+Plan+word+77105+jp)**プロジェクト アクション プラン テンプレートの例**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | | | | | | | | | |
| プロジェクト ベータ | | | | | | | | | |
| プロジェクト マネージャー | | | | | 今日の日付 | | | | |
| Brent Williams | | | | | MM/DD/YY | | | | |
| 目標 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 目標 1 とその説明 | | | | | | | | | | |
| アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考 | |
| **プロジェクトの構想と開始** | Ira M. | 中 | 完了 |  | |  |  |  |  | |
| *プロジェクト チャーター* | Sally J. | 高 | 完了 | 9/30 | | 10/2 |  |  |  | |
| *チャーターの改訂* | Sally J. | 中 | 保留中 | 10/5 | | 10/9 |  |  |  | |
| *リサーチ* | Maria S. | 低 | 進行中 | 10/12 | | 10/12 |  |  |  | |
| *予測* | Ira M. | 低 | 完了 |  | |  |  |  |  | |
| *関係者* | Ira M. | 高 | 進行中 |  | |  |  |  |  | |
| *ガイドライン* | Sally J. | 中 | 進行中 | 10/7 | | 10/12 |  |  |  | |
| *プロジェクトの開始* | Sally J. | 中 | 進行中 | 10/12 | | 10/14 |  |  |  | |
|  | Maria S. | 低 | 完了 | 10/13 | | 10/16 |  |  |  | |
|  | Sally J. | 中 | 保留中 | 10/17 | | 10/18 |  |  |  | |
|  |  | 低 | 進行中 |  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標 2 とその説明 | | | | | | | | |
| アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考 |
| **プロジェクトの定義と計画** | Ira M. | 中 | 完了 |  |  |  |  |  |
| *範囲と目標の設定* | Sally J. | 高 | 完了 | 9/30 | 10/2 |  |  |  |
| *予算* | Sally J. | 中 | 保留中 | 10/5 | 10/9 |  |  |  |
| *コミュニケーション プラン* | Maria S. | 低 | 進行中 | 10/12 | 10/12 |  |  |  |
| *リスク管理* | Ira M. | 低 | 完了 |  |  |  |  |  |
| *範囲と目標の設定* | Ira M. | 高 | 進行中 |  |  |  |  |  |
| *予算* | Sally J. | 中 | 進行中 | 10/7 | 10/12 |  |  |  |
| *コミュニケーション プラン* | Sally J. | 中 | 進行中 | 10/12 | 10/14 |  |  |  |
|  | Maria S. | 低 | 完了 | 10/13 | 10/16 |  |  |  |
|  | Sally J. | 中 | 保留中 | 10/17 | 10/18 |  |  |  |
|  |  | 低 | 進行中 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標 3 とその説明 | | | | | | | | |
| アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考 |
| **プロジェクトの開始と実行** | Ira M. | 中 | 完了 |  |  |  |  |  |
| *ステータスと追跡* | Sally J. | 高 | 完了 | 9/30 | 10/2 |  |  |  |
| *KPI* | Sally J. | 中 | 保留中 | 10/5 | 10/9 |  |  |  |
| *モニタリング* | Maria S. | 低 | 進行中 | 10/12 | 10/12 |  |  |  |
| *予測* | Ira M. | 低 | 完了 |  |  |  |  |  |
| *プロジェクトの更新* | Ira M. | 高 | 進行中 |  |  |  |  |  |
| *グラフの更新* | Sally J. | 中 | 進行中 | 10/7 | 10/12 |  |  |  |
|  | Sally J. | 中 | 進行中 | 10/12 | 10/14 |  |  |  |
|  | Maria S. | 低 | 完了 | 10/13 | 10/16 |  |  |  |
|  | Sally J. | 中 | 保留中 | 10/17 | 10/18 |  |  |  |
|  |  | 低 | 進行中 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標 4 とその説明 | | | | | | | | |
| アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考 |
| **プロジェクトの実行/モニタリング** | Ira M. | 中 | 完了 |  |  |  |  |  |
| *プロジェクト チャーター* | Sally J. | 高 | 完了 | 9/30 | 10/2 |  |  |  |
| *チャーターの改訂* | Sally J. | 中 | 保留中 | 10/5 | 10/9 |  |  |  |
| *リサーチ* | Maria S. | 低 | 進行中 | 10/12 | 10/12 |  |  |  |
| *予測* | Ira M. | 低 | 完了 |  |  |  |  |  |
| *関係者* | Ira M. | 高 | 進行中 |  |  |  |  |  |
| *ガイドライン* | Sally J. | 中 | 進行中 | 10/7 | 10/12 |  |  |  |
| *プロジェクトの開始* | Sally J. | 中 | 進行中 | 10/12 | 10/14 |  |  |  |
|  | Maria S. | 低 | 完了 | 10/13 | 10/16 |  |  |  |
|  | Sally J. | 中 | 保留中 | 10/17 | 10/18 |  |  |  |
|  |  | 低 | 進行中 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標 5 とその説明 | | | | | | | | |
| アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考 |
| **プロジェクト学習** | Ira M. | 中 | 完了 |  |  |  |  |  |
| *レビュー* | Sally J. | 高 | 完了 | 9/30 | 10/2 |  |  |  |
|  |  | 中 | 保留中 | 10/5 | 10/9 |  |  |  |
|  |  | 低 | 進行中 | 10/12 | 10/12 |  |  |  |
|  |  | 低 | 完了 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高 | 進行中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 | 進行中 | 10/7 | 10/12 |  |  |  |
|  |  | 中 | 進行中 | 10/12 | 10/14 |  |  |  |
|  |  | 低 | 完了 | 10/13 | 10/16 |  |  |  |
|  |  | 中 | 保留中 | 10/17 | 10/18 |  |  |  |
|  |  | 低 | 進行中 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **免責条項**  Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |